„Rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrovec“

Reg. číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/26.02782

Zpráva o zahájení a průběhu projektu

„ Rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrovec“

Na základě rozhodnutí Regionální rady regionu soudružnosti Jihozápad o poskytnutí finanční podpory ve formě účelové dotace byla dne 18. 3.2014 uzavřena smlouva, která obsahuje podmínky pro poskytnutí finanční podpory. Jedná se o projekt „ Rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrovec“, který bude  financován poskytnutím finanční podpory ve formě účelové dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II  Jihozápad.

Finanční rámec projektu :

Celkové výdaje projektu                                                            6 760 231,69 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu                                          6 361 612,92 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu                                         398 618,77 Kč

Výše dotace :

Účelová investiční dotace ve výši 85,0 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši                            5 407 370, 98 Kč

Vlastní podíl financování obce na projektu :

15 % z celkových způsobilých výdajů projektu                       954 241,94 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu                                       398 618,77 Kč

Obec zahájila  přípravné práce na  projektu v měsíci červen  2013. Fyzická realizace projektu začala 21. 1. 2014 a termín pro ukončení fyzické realizace projektu je stanoven na 5. 9. 2014. Ukončení projektu předložením závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu (o dotaci) je 3. 10. 2014

Průběh stavebních prací  při rekonstrukci místních komunikací v obci Ostrovec.

Rekonstrukce místních komunikací se provádí celkem v devíti  úsecích a to větve : „A“,“B+C“,“E“,“F“,  „G“,“H“,“J“ a „J- vjezdy“.

V současné době jsou provedeny na jednotlivých větvích tyto práce:

- Větev „A“ – zemní práce, podkladní konstrukce a trubní vedení (propustek)

- Větev „B+C“ – zemní práce, podkladní konstrukce

- Větev „E“ – zahájena práce na trubním vedení

- Větev „F“ – zemní práce, podkladní konstrukce

- Větev „G“ – zemní práce, podkladní konstrukce,

trubní vedení - propustky

- Větev „H“ – zemní práce, podkladní konstrukce

- Větev „J“ – provedeno vytýčení

- Větev „J-vjezdy“ – provedeno vytáčení

Kolaudační souhlas a povolení trvalé užívání stavby : Rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrovec byl vydán 5. 9. 2014.

Ukončení fyzické realizace projektu : 5. 9. 2014