„Rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrovec“

Reg. číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/26.02782

Zpráva o dokončení projektu

„ Rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrovec“

Na základě rozhodnutí Regionální rady regionu soudružnosti Jihozápad o poskytnutí finanční podpory ve formě účelové dotace byla dne 18. 3.2014 uzavřena smlouva, která obsahuje podmínky pro poskytnutí finanční podpory. Jedná se o projekt „ Rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrovec“, který byl  financován poskytnutím finanční podpory ve formě účelové dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II  Jihozápad.

Finanční rámec projektu :

Celkové výdaje projektu                                                            6 473 564,37 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu                                          5 921 244,85 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu                                         552 319,52 Kč

Výše dotace :

Účelová investiční dotace ve výši 85,0 % z celkových způsobilých výdajů projektu v celkové výši                                                             5 033 058,12 Kč

Obec zahájila  přípravné práce na  projektu v měsíci červen  2013. Fyzická realizace projektu začala 21. 1. 2014. Ukončení fyzické realizace projektu 5. 9. 2014.